Załącznik Nr 4 do SIWZ

Projekt Umowy

Zgodnie z wynikiem procedury w trybie przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/36 /2008

UMOWA  NR IHiT/............./2008

zawarta w dniu ……………….

pomiędzy

Instytutem Hematologii i Transfuzjologii

z siedzibą:  ul. Indiry Gandhi 14; 02 – 776 Warszawa

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000119139,

NIP 525 – 000 – 94 – 24, REGON 000288484

zwanym w dalszej treści umowy  Zamawiającym

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................

a

Firmą: ......................................................................................................................

z siedzibą: ................................................................................................................

zarejestrowaną .........................................................................................................

..................................................................................................................................

NIP.................REGON ...........................................................................................

Wysokość kapitału zakładowego: ............................................................................

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą

reprezentowaną przez:  .............................................................................................

o treści następującej:

Na potrzeby niniejszego dokumentu stosuje się następujące definicje:

KRDK – Krajowy Rejestr Dawców Krwi, którego serwerownia centralna zlokalizowana jest w Warszawie, przy ul. Gandhi 14

IHiT – Instytut Hematologii i Transfuzjologii - 2 lokalizacje:

- Centrala KRDK – IHiT, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa

- Druga lokalizacja – IHiT, ul. Chocimska 5, Warszawa

RCKiK – Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, rozlokowane na terenie całego kraju (lokalizacje podane w tabeli 2 Załącznika Nr 1 do SIWZ),

KRDK-NET – sieć WAN łącząca wszystkie lokalizacje Użytkownika

MPLS – (ang. Multi Protocol Label Switching)

CoS – (ang. Class of Service)

Użytkownik – Zamawiający (IHiT) oraz RCKiK zgodnie z Tabelą Nr 2 załącznika Nr 1 do SIWZ oraz inne jednostki, którym uprawnienia do korzystania z usługi transmisji danych mogą zostać  nadane przez  Zamawiającego poza niniejszym postępowaniem,

LD – Łącze Dostępowe – łącze transmisji danych, które łączy lokalizację Użytkownika z węzłem dostępowym Wykonawcy,

WD – Węzeł Dostępowy – urządzenie Wykonawcy umieszczone w węźle sieci Wykonawcy, do którego dołączone jest urządzenie dostępowe (UD) Wykonawcy zainstalowane w pomieszczeniu Użytkownika za pomocą Łącza dostępowego (LD),

UD – Urządzenie Dostępowe – należące do Wykonawcy i będące przez Wykonawcę zarządzane, które zlokalizowane jest w lokalizacji Użytkownika. Urządzenie to stanowi zakończenie łącza dostępowego (LD) oraz udostępnia interfejs przyłączeniowy Pr1 zapewniające podłączenie do sieci KRDK-NET routera Użytkownika,

RU1 - Router Użytkownika w Centrali KRDK będący jego własnością. Jest to router firmy Cisco model 3825 zakończony interfejsem przyłączeniowym Gigabit Ethernet RJ45, Wykonawca będzie zarządzał tym routerem. Wykonawca może na własny koszt doposażyć routery w preferowane przez siebie karty WAN / moduły sieciowe wyposażone w takie interfejsy WAN, które umożliwią Wykonawcy dołączenie routera RU-1 do UD poprzez wybrany przez Wykonawcę styk sieciowy.

RU2 - Router Użytkownika w RCKiK będący jego własnością. Jest to router firmy Cisco model 2821 zakończony interfejsem przyłączeniowym Gigabit Ethernet RJ45, Wykonawca będzie zarządzał tym routerem. Wykonawca może na własny koszt doposażyć routery w preferowane przez siebie karty WAN / moduły sieciowe wyposażone w takie interfejsy WAN, które umożliwią Wykonawcy dołączenie routera RU-2 do UD poprzez wybrany przez Wykonawcę styk sieciowy.

FW – urządzenie typu Firewall firmy Cisco ASA 5520, urządzenie jest własnością Zamawiającego, całkowicie przez niego zarządzane,

Pr1 – interfejs przyłączeniowy po stronie WAN łączący UD z RU1 lub RU2. Routery RU1 oraz RU2 dysponują co najmniej jednym interfejsem przyłączeniowym Eth 10/100/1000. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych interfejsów przyłączeniowych, pod warunkiem doposażenia routerów RU1 i RU2 przez Wykonawcę w preferowane prze niego interfejsy WAN. Poszczególne RU1 lub RU2 mogą pracować z różnymi interfejsami przyłączeniowymi, w zależności od preferencji Wykonawcy.

LAN – lokalna sieć transmisji danych w siedzibach Użytkownika będąca jego własnością,

Lokalizacja – pomieszczenia znajdujące się w siedzibie Użytkownika, do których Użytkownikowi przysługuje tytuł prawny, a w których są zainstalowane urządzenia wraz z zakończeniem łącza dostępowego (LD),

Okno Serwisowe – przedział czasu przeznaczony na wykonanie prac konserwacyjnych w sieci Wykonawcy mogących skutkować brakiem dostępu Użytkownika do usługi. Zamawiający dopuszcza planowe okna serwisowe. Czas trwania, częstotliwość ich występowania oraz zasady powiadamiania zostaną ustalone  podczas podpisywania umowy.

Pasmo Transmisyjne IP – dostępna dla Użytkownika przepustowość wyrażona w kbit/s lub Mbit/s określająca szybkość przesyłania danych w ramach świadczonej usługi,

QoS – ang. Quality of Service – parametry definiujące wymagania jakościowe nałożone na połączenie telekomunikacyjne realizowane przez: kształtowanie i ograniczanie przepustowości, nadawanie odpowiednich priorytetów pakietom przesyłanym przez sieć, zarządzanie opóźnianiem buforowaniem pakietów, unikanie przeciążeń oraz określanie kryteriów gubienia pakietów,

Raport świadczenia Usługi – raport dokumentujący działanie Usługi pod kątem realizacji parametrów SLA. Raport ten powinien uwzględniać wszystkie awarie i odstępstwa od wymaganych parametrów SLA z podaniem lokalizacji, dat ich wystąpienia, czasu niedostępności, zdarzeń powodujących ich wystąpienie i okoliczności mających wpływ na te parametry.

SLA – ang. Service Level Agreement – parametry określające niezawodność usługi określone w umowie z Wykonawcą,

Usługa – sieć transmisji danych VPN (sieć KRDK-NET) świadczona przez Wykonawcę na bazie platformy sieciowej MPLS, usługa dostępu do sieci Internet dla wskazanej lokalizacji.

Brak dostępności usługi - przerwa w świadczeniu usługi liczona od momentu wykrycia jej przez Stację Monitorującą lub momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (lub działającego w jego imieniu Użytkownika) braku tej usługi lub wykrycia obniżenia parametrów usługi poniżej wartości nominalnej, a kończąca się w momencie przywrócenia usługi. Planowe okna serwisowe nie są zaliczane do braku dostępności usługi,

WAN – ang. Wide Area Network – rozległa sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem wszystkich Użytkowników,

VPN – ang. Virtual Private Network – struktura logiczna uruchomiona na bazie platformy sieciowej MPLS Wykonawcy realizowanej zgodnie ze standardem RFC 2547bis lub jego nowszej wersji RFC 4364

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  Instalację, konfigurację i uruchomienie rozległej sieci KRDK-NET-(zadanie 1) oraz Świadczenie usług dostępu rozległej sieci KRDK-NET- (zadanie 2).W tym:

  - Instalację,  konfigurację i uruchomienie rozległej sieci KRDK-NET   w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego określonych w  Załączniku Nr 1 do SIWZ, potwierdzone podpisaniem przez obie strony właściwych Protokołów  Odbioru, sporządzonych na podstawie cząstkowych protokołów odbioru z każdej lokalizacji, dostarczonych przez Wykonawcę do Zamawiającego. Wzory protokołów określone  w Załączniku Nr 1 do SIWZ

  - Instalacja,  konfiguracja, uruchomienie i zapewnienie usługi dostępu do sieci Internet  w okresie trwania umowy– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

  - Zamawiający wymaga, aby przełączenie Użytkowników z obecnej sieci WAN do sieci KRDK-NET zostało wykonane przy założeniu ciągłości pracy sieci WAN z dopuszczalną przerwą w pracy przełączanych jednostek nie większą niż „czas usunięcia pojedynczej awarii", zgodną z kategorią SLA, do której przynależy dany Użytkownik, według Tabeli 1 Załącznik  Nr 1do SIWZ.

  - Przeprowadzenie instruktaży w zakresie prawidłowej obsługi przedmiotu zamówienia wskazanych przez Zamawiającego osób, zakończone podpisaniem przez obie strony Protokołów Instruktaży. Ilość osób określono w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykaz osób zostanie dostarczony po zawarciu umowy.

  - Świadczenie usług dostępu rozległej sieci KRDK-NET w okresie trwania umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego– zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

- Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym:

2.1 Dla Zadania Nr 1 - Wykonawca w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 24.10.2008r., zainstaluje, skonfiguruje i przyłączy urządzenia sieciowe  Zamawiającego do sieci IP VPN MPLS Wykonawcy oraz uruchomi sieć we wszystkich lokalizacjach, zgodnie z Tabelą 2 Załącznika Nr 1 do SIWZ, a także przeprowadzi instruktaże w zakresie prawidłowej obsługi przedmiotu umowy, wskazanych przez Zamawiającego pracowników – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ,

2.2 Dla zadania Nr 2 - Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi dostępu rozległej sieci KRDK-NET. w lokalizacjach 1, 2, 3, 11 i 20, zgodnie z Tabela 2 Załącznika Nr 1 do SIWZ, oraz rozpocznie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Warszawa, ul. Gandhi 14, po odbiorze prac określonych w pkt. 2.1, ale nie później niż do 24.10.2008r., a w pozostałych lokalizacjach zgodnie z Tabela 2 Załącznika Nr 1 do SIWZ, Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi dostępu rozległej sieci KRDK-NET w ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.3.Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część Umowy.

§ 2

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie zgodny z opisem wymagań zawartym w Załączniku Nr 1 do SIWZ

- Wykonawca udziela pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Zakres gwarancji zgodnie z parametrami SLA zamieszczonymi w Załączniku nr 1.

- Wykonawca oświadcza, że:

- Posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy i finansowy do wypełnienia postanowień Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością.

- Wykona i uruchomi przedmiot umowy, o którym mowa w §1 Umowy, oraz będzie świadczył usługi określone w § 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach wykonywania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca i jego pracownicy wykonujący przedmiot Umowy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały im przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy.

§ 3

- Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do reakcji na zgłaszane awarie.

- Zamawiający będzie zgłaszał powstałe awarie i uwagi na temat działania sieci– pocztą elektroniczną, w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie, przez 7 dni w tygodniu – 24 godziny na dobę.

- Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy wykaz zawierający odpowiednie numery faksu i telefonu oraz adresy poczty elektronicznej, na które Zamawiający będzie zgłaszał powstałe awarie i uwagi na temat działania sieci.

§ 4

- Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy listę swoich przedstawicieli upoważnionych do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach objętych Umową, wraz z listą telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej, którą będzie aktualizował w przypadku zmian.

- Zamawiający przedstawi w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, listę swoich przedstawicieli upoważnionych do kontaktowania się z  Wykonawcą w sprawach objętych Umową, wraz z listą telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej, którą będzie aktualizował w przypadku zmian.

§ 5

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi brutto …..pln netto (słownie: ………) w tym podatek od towarów i usług VAT  ….pln (słownie: …….)  w tym :

Zadanie 1: wartość przedmiotu umowy wynosi brutto …..pln netto (słownie: ………) w tym  podatek od towarów i usług VAT  ….pln (słownie: …….)

Zadanie 2: wartość przedmiotu umowy wynosi brutto …..pln netto (słownie: ………) w tym  podatek od towarów i usług VAT  ….pln (słownie: …….)

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy:

  - określonego zadaniem 1 dokonana będzie po skonfigurowaniu i podłączeniu urządzeń sieciowych Zamawiającego do sieci IP VPN MPLS Wykonawcy oraz uruchomieniu sieci we wszystkich lokalizacjach, zgodnie Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez obie strony Protokół Odbioru uwzględniający wykonane usługi. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury VAT do Zamawiającego, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze VAT.

  - określonego zadaniem 2 strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. Faktura VAT winna być wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zakończenia okresu rozliczeniowego i dostarczona Zamawiającemu wraz z miesięcznym raportem świadczenia Usługi zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. Płatność będzie dokonywana za każdą zrealizowaną usługę, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT do Zamawiającego na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

- Jeżeli usługa określona zadaniem 2, świadczona na podstawie umowy nie będzie obejmować pełnego miesiąca, wówczas miesięczne opłaty ustala się w wysokości 1/30 (jednej trzydziestej) tej opłaty za każdy dzień świadczenia usługi.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszym paragrafie ust. 2 i 3 Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

- Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z zapisem określonym we wzorze umowy.

§ 6

- W przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, ogłoszenia jego upadłości lub wystąpienia innych okoliczności, które mogą uniemożliwić Wykonawcy realizację Umowy, Wykonawca jest zobowiązany:

- Poinformować niezwłocznie Zamawiającego o wystąpieniu takich okoliczności

- Przekazać Zamawiającemu całość dokumentacji dotyczącej przedmiotu Umowy, w celu umożliwienia kontynuowania realizacji Umowy przez inny podmiot,

- Informować Zamawiającego o zmianach w składzie personelu Wykonawcy zajmującego się realizacją Umowy.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 7

- Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej.

- Wykorzystanie danych i informacji określonych w ust 1 w innych celach, niż określone w Umowie, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze stron.

- Obowiązek określony w ust 1 i 2 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz informacji udostępnianych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych , organów kontrolnych, lub innych organów uprawnionych do tego na mocy przepisów szczególnych.

§ 8

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Dla zadania  1:

  - jeżeli Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie do 24.10.2008 r.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany  jest do  zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości brutto przedmiotu umowy.

  - Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego .

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych

odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość

zastrzeżonych   kar umownych.

2) Dla zadania  2:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za przekroczenie dopuszczalnego łącznego czasu niedostępności Usługi w ciągu 12 miesięcy, liczonej osobno dla każdej lokalizacji Zamawiającego i innego Użytkownika należącej do:

a) kategorii A parametrów SLA - za pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 8 godzin ponad dopuszczalny czas niedostępności Usługi w wysokości 1 %  od 1/3  łącznej wartości brutto za świadczone usługi,

b) kategorii B parametrów SLA - za pierwsze i każde kolejne rozpoczęte 24 godziny ponad dopuszczalny czas niedostępności Usługi w wysokości 1 % od 1/3  łącznej wartości brutto za świadczone usługi,

Obowiązek zapłacenia kar, o których mowa wyżej, nie wyłącza, ani nie ogranicza obowiązku zapłacenia przez Wykonawcę kar, o których mowa w ust.1 pkt. 3.

3). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za przekroczenie dopuszczalnego czasu usunięcia pojedynczej awarii rozumianej jako brak dostępności usługi, w każdej lokalizacji  należącej do:

a) kategorii A parametrów SLA - za każde pierwsze i kolejne rozpoczęte 4 godziny

ponad dopuszczalny czas usunięcia pojedynczej awarii w wysokości 1%  od 1/3

łącznej  wartości brutto za świadczone usługi,

b) kategorii B parametrów SLA - za każde pierwsze i kolejne rozpoczęte 8 godzin

ponad dopuszczalny czas usunięcia pojedynczej awarii w wysokości 1% od 1/3

łącznej wartości brutto za świadczone usługi

Obowiązek zapłacenia kar, o których mowa wyżej, nie wyłącza, ani nie ogranicza obowiązku zapłacenia przez Wykonawcę kar, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2.

4) Za niedotrzymanie terminu podjęcia świadczenia Usługi, o którym mowa w §1 ust.2 pkt. 2.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2 % wartości brutto umowy  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za przekroczenie dopuszczalnego łącznego czasu niedostępności u Zamawiającego   do Systemu Monitorowania w ciągu 12 miesięcy - za każde pierwsze i kolejne rozpoczęte 8 godzin ponad dopuszczalny czas niedostępności w wysokości 1% - od 1/3   łącznej wartości brutto za świadczone usługi,

  - za przekroczenie dopuszczalnego czasu usunięcia pojedynczej awarii Systemu Monitorowania - za każde pierwsze i kolejne rozpoczęte 4 godziny ponad dopuszczalny czas usunięcia pojedynczej awarii w wysokości 1% - od 1/3   łącznej wartości brutto za świadczone usługi,

6) Za niedostarczenie dokumentacji powykonawczej  sieci KRDK-Net w terminie, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości  10% - od 1/3   łącznej wartości brutto  za świadczone usługi, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia.

    - Za niedostarczenie miesięcznych raportów świadczenia Usługi łącznie z fakturą, o której mowa w § 5 ust.2 pkt. 2.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2% - od 1/3 łącznej wartości brutto  za świadczone usługi, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w dostarczeniu raportów.

    - Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 100% wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

2. Ustalenie kar umownych, o których mowa powyżej w ustępie 1 pkt. 1-8 nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar, na zasadach ogólnych.

3. Podstawą ustalenia, czy poszczególne zobowiązania zostały wykonane przez Wykonawcę   w terminie będą stanowiły odpowiednie protokoły, odczyty z Systemu Monitorowania i raporty, o których mowa w § 5 ust 2 Umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. W przypadku powstania szkody, której wartość przekracza wysokość kar umownych określonych w niniejszym umowie, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§ 9

- Wykonawca złoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto), tj. ……………………... (słownie: …………………… )

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie zostanie zwolnione w całości w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego, że została wykonana należycie.

§10

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§11

- Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, na które nie mają wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe wykonanie umowy.
W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 14 dni, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od umowy, o ile nie podejmą decyzji o dalszej realizacji umowy. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości. Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od dobrej woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na nie.

- Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami 
z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 223  poz. 1655 , oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz.1800 ze zm.).

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.

- Zmiany umowy mogą być dokonane - pod rygorem nieważności – przy zastosowaniu art. 144 ustawy „Prawo zamówień publicznych” w formie  pisemnej.

- Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 
- 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Każdy egzemplarz ma moc oryginału.

Zamawiający							                   Wykonawca