WZÓR UMOWY – Załącznik nr 5 do SIWZ

Zgodnie z wynikiem procedury w trybie przetargu nieograniczonego

znak IHiT/P/ 33 /2008

U M O W A  NR IHIT/ ......... /2008

zostaje zawarta  w  dniu ……………, w Warszawie

pomiędzy: Instytutem Hematologii i Transfuzjologii 02-776 Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14 ,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie Xlll Wydział

Gospodarczy, Nr KRS: 0000119139

zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez

Dyrektora Instytutu – Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Warzochę

NIP: 525-000-94-24,  REGON: 000288484

A

............................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1/ SYSTEM MONITOROWANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

W SIEDZIBIE INSTYTUTU PRZY ul. CHOCIMSKIEJ – zadanie nr 1

2/ WYMIANA OŚWIETLENIA W BUDYNKU A – zadanie nr 2

2.Zakres prac obejmuje wykonanie robót elektrycznych i towarzyszących robót budowlanych.

Szczegółowy zakres  i warunki realizacji prac określają :

1/     Kosztorysy Ofertowe stanowiące zał. nr ..... do niniejszej umowy.

2/    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca zał. nr .....do niniejszej

umowy.

§ 2

1. Termin wprowadzenia Wykonawcy do obiektu, w celu wykonywania robót ustala się do

trzech dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień  ……………………

3. Szczegółowy harmonogram robót określa załącznik nr ......... będący integralną  częścią

niniejszej umowy.

§ 3

1. Z chwilą wprowadzenia Wykonawcy do obiektu Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za:

a/ szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Stron i

osób   trzecich przebywających na terenie obiektu,

b/ szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do

pomieszczeń, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego znajdującego się na

terenie obiektu,

c/ szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, spowodowane działaniem

lub zaniechaniem Wykonawcy zarówno na terenie obiektu, jak i poza nim.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalowymi, w których realizowany będzie  przedmiot umowy.

§ 5

- Zamawiający wyznacza Inspektorów  Nadzoru:

- Branża budowlana - ............................

- Branża elektryczna – .............................

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy: ...........................

§ 6

1.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od rozpoczęcia realizacji prac remontowych do chwili przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu Protokołem Odbioru Robót.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Dostarczenia  w  miejsce  realizacji  przedmiotu  umowy  wszystkich  niezbędnych

materiałów  i  wyrobów  gotowych zgodnie ze „Specyfikacją Techniczną Wykonania

i  Odbioru  Robót”

2.  Wykonania  przedmiotu  umowy  w  sposób zapewniający   ochronę  środowiska  na

placu  budowy   i  w  jego  otoczeniu.

3.  Systematycznego wywozu na własny koszt zdemontowanych elementów, gruzu i

odpadów.

4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający

wywiezie  w/w elementy na koszt i ryzyko Wykonawcy a koszty wywozu potrąci

z należności Wykonawcy.

§ 7

1.   Materiały  powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie - określonych w art.10 Prawa Budowlanego – oraz

„Kosztorysom ofertowym” i „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” .

2.   Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ciągłej współpracy z Działem Technicznym  w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

1.   Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie po wykonaniu prac  na zasadach określonych

w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót”

2.   Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 2 dni od daty

zawiadomienia go w formie pisemnej o zakończeniu prac.

3.   Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 3-cim dniu trwania

odbioru przedmiotu umowy.

4.   Z czynności odbioru strony sporządzą Protokół Odbioru Robót.

5.   Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem - może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

3/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

- może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie.

6.   W Protokole Odbioru  Robót  Strony dokonują wszelkich niezbędnych ustaleń, w tym

dotyczących   wyszczególnienia  wad oraz terminów ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do odrębnego zawiadomienia w formie pisemnej

Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do odbioru zakwestionowanych robót. Koszty przystąpienia do odbioru   takich robót ponosi Wykonawca.

8.   W terminie 14 dni od daty upływu gwarancji Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego i

sporządzą Protokół Odbioru Robót - Pogwarancyjny.

§ 9

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się ryczałtowe wynagrodzenie brutto na kwotę łączną: ................... zł. /słownie: …………………………

w tym VAT –..................  zł/słownie : ………………………………

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 wynika z zakresu rzeczowego i ilości robót  przewidzianych w  ofercie i załączonych do niej Kosztorysów Ofertowych.

- Jeśli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych to     Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego zgodnie z art. 67 ust. 5 pkt a i b ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zastosowaniu tych samych norm, parametrów i bazy cenowo-kosztorysowej, określonych w Kosztorysach Ofertowych, będących integralną częścią niniejszej umowy.

§ 10

1.  Rozliczenie  za wykonanie przedmiotu umowy będzie miało charakter etapowy:

I Etap – z zadania nr 1 –wykonanie okablowania w zakresie zasilania i monitoringu

w kwocie brutto..........................w tym VAT............................................

II Etap – z zadania nr 2 – wykonanie pełnego zakresu prac dotyczące nowej instalacji

oświetleniowej w kwocie brutto...................w tym VAT.............................

III Etap – z zadania nr 1 dostawa urządzeń, oprogramowania i uruchomienie monitoringu

w kwocie brutto...................w tym VAT.............................

2.  Podstawę do wystawienia faktury  VAT za każdy etap prac stanowi kosztorys ryczałtowy

potwierdzony  przez  Inspektora Nadzoru oraz Protokół Odbioru Robót.

3. Płatność nastąpi w ciągu 30  dni od daty dostarczenia  oryginału faktury VAT do

Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

5.  W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego  płatności w terminach określonych w

ust. 2,  Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek  ustawowych.

§ 11

1.   Wykonawca udziela  Zamawiającemu  ........................... gwarancji na przedmiot umowy.

2.   W razie wystąpienia w okresie trwania gwarancji wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je

Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

3.   Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

4.   W razie niespełnienia powyższego warunku, Zamawiający po uprzednim pisemnym

wezwaniu Wykonawcy, spowoduje usunięcie usterek na koszt Wykonawcy, zachowując

prawa wynikające z gwarancji.

§ 12

1.   Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto tj........................zł (słownie:

w formie: ....................................................................................

2.   Strony postanawiają, że 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1 przeznaczone jest na

zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zaś 70 % jako gwarancja

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie

zwolnione w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

§ 13

1.    Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary

umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i

wysokościach:

a/ za opóźnienie w terminowym oddaniu  przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%

wartości brutto wynagrodzenia  Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

b/ za  opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2%

wartości  brutto wynagrodzenia  Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia od dnia

wyznaczonego   na usunięcie  wad,

c/ za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi

w wysokości  0,2%  wynagrodzenia  brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

d/ za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy - w  wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

2.    Zamawiający ma prawo do potrącenie należności naliczonych z tytułu kar umownych z

płatności za fakturę Wykonawcy na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

3.    Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku

wykonywania prac.

- Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5.    Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, na które nie

mają wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe wykonanie umowy.

W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 14 dni, każda ze stron ma prawo do

odstąpienia od umowy, o ile nie podejmą decyzji o dalszej realizacji umowy.

Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej,

wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości.

Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od

dobrej woli Stron i nie wynikają z winy Strony powołującej się na nie.

- Za termin oddania przedmiotu umowy określony w  § 2 ust. 2 strony uznają termin

spisania  Protokołu Odbioru Robót.

7.    Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, może

odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i

na zasadach określonych w art.145 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

8.    Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na

piśmie.

9.    W przypadku występowania osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z

tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy,  odpowiedzialność z tego

tytułu ponosi Wykonawca.

10.  W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U.nr 19  poz.177

ze zm.)

11.  Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą

rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd powszechny, według siedziby

Zamawiającego.

12.  Zmiany umowy mogą być dokonane - pod rygorem nieważności – przy zastosowaniu

art.,144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej.

13.  Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach

- 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Każdy egzemplarz ma moc oryginału.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA