Załącznik nr 12

Zgodnie z wynikiem procedury w trybie przetargu nieograniczonego znak: IHiT/P/59/2016

PROJEKT UMOWY

U M O W A  NR IHIT/DZ/ ............... /2016

zostaje zawarta  w  dniu ……………, w Warszawie

pomiędzy:

Instytutem Hematologii i Transfuzjologii

z siedzibą ul. Indiry Gandhi 14  ; 02-776 Warszawie,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie

Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  0000119139

NIP: 525-000-94-24,  REGON: 000288484

zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez

Dyrektora Instytutu – Prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Warzochę

a

....................................................................

z siedzibą .....................................

zarejestrowaną w.....................................................................................................

pod numerem .........................................

NIP: .............................     REGON: ...............................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowaną przez

…………………………………………………………….

o treści następującej

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,  remontowe                                i adaptacyjne :

– w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. I. Gandhi 14

Zadanie nr 1 wykonanie prac budowlanych remontowo – adaptacyjnych w budynku nr 2 ("C") w Zakładzie Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii - w pomieszczeniu nr C/040 - adaptacja na potrzeby utworzenia WC,

Zadanie nr 2  wykonanie prac budowlanych - remont ścian przy windach na parterze i I piętrze budynku nr 2a („B”),

Zadanie nr 3 wykonanie instalacji zasilającej gniazda 3-fazowe dla umożliwienia podłączenia wózków żywnościowych na poszczególnych Klinikach na piętrach od 2-giego do 5-tego włącznie w budynku nr 1 ("A"),

Zadanie nr 4 wymiana cyfrowego systemu w Oddziale Intensywnej Opieki Hematologicznej w Klinice Hematologii na V piętrze w budynku nr 1 („A”),

Zadanie nr 5 wymiana 5 drewnianych okien w budynku nr 1 ("A") i 2a ("B"),

Zadanie nr 6 prace malarskie dla Kliniki Hematologii – budynek  nr 1 („A”),

Zadanie nr 7 Likwidacja szkód po zalaniu w budynku nr 1 ("A"); budynku nr 2a ("B") i nr 2 ("C")

– w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5

Zadanie nr 8 prace dotyczące budynków:

- konserwacja dachu budynku A + rynny,

-konserwacja dachu budynku B,

- przekładka dachu i rynien na budynku "D".

Zadanie nr 9 wymiana posadzek w 2 pokojach Zakładu Wirusologii i wykonanie przegrody w pomieszczeniu Sali wykładowej - I i II piętro budynku "B"

– zwanych dalej przedmiotem umowy.

2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji prac określają:

1/  kosztorysy nakładcze stanowiące zał. nr …………………….. do niniejszej umowy.

3.W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i prób wykonanych instalacji.

§ 2

1. Termin wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ustala do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2. Strony zgodnie ustalają, iż terminem wprowadzenia Wykonawcy do obiektu jest dzień zawarcia umowy.

§ 3

1. Z chwilą wprowadzenia Wykonawcy do obiektu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Stron i osób trzecich przebywających na terenie obiektu,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do pomieszczeń, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego znajdującego się na terenie obiektu,

- szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy zarówno na terenie obiektu, jak i poza nim.

§ 4

- Zamawiający wyznacza Inspektorów Nadzoru:

- Branża budowlana – 	Jan Kaczor,

- Branża elektryczna – 	Jacek Paczkowski,

- Branża sanitarna -	Antoni Marczuk,

- Wykonawca wyznacza Koordynatora do realizacji przedmiotu umowy ..................................

§ 5

1.	Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od rozpoczęcia realizacji

do chwili przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu końcowym protokołem odbioru robót.

2.	Wykonawca oświadcza, że: znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem przedmiotu umowy i oświadcza, że dokonał wizji lokalnej pomieszczeń będących przedmiotem umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag.

3.  Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia w miejsce realizacji przedmiotu umowy wszystkich niezbędnych materiałów i wyrobów gotowych zgodnie z kosztorysem nakładczym.  Wszelkie stosowane materiały muszą być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak m.in. atesty, certyfikaty zgodności itp.,

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie służby zdrowia zgodnie w art. 10 ustawy z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) oraz w „kosztorysach nakładczych”, branżowych opisach wraz z warunkami realizacji prac,

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ochronę  środowiska,

- systematycznego wywozu na własny koszt zdemontowanych elementów, gruzu i odpadów. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający wywiezie w/w elementy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy a koszty wywozu potrąci z płatności za fakturę Wykonawcy,

- do ciągłej współpracy z Działem Administracyjno - Technicznym - Sekcją Techniczną i Inwestycji oraz Centralną Dyspozytornią w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców lub z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

1)  …………………………………………. w zakresie ………………………….

2)……………………………………………..w zakresie ……………………………….

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 pkt. 1 i 2  realizacji robót nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy  wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy:

1)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do przedstawianego projektu umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo w treści zgodnej z projektem umowy,

2)Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawiony projekt umowy  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz z ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy,

3)Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną „ z a z g o d n o ś ć z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania,

2) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo.

6. Zamawiający w szczególności zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo lub do przedłożonej poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w niżej wymienionych przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów niezgodnych z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy,

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartości należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyższej niż wynika to z wartości kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy,

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji krótszego niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę,

6)w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu  udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu wykonania robót niezgodnego z terminem wynikającym z umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą,

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt. 1- 8 z wyłączeniem pkt. 4.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego – niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

1) Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania, 2) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego,

3) Zamawiający w szczególności zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonej poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy,

1). Jeżeli w przedstawionej Zamawiającemu, poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy  o Podwykonawstwo, terminy zapłaty wynagrodzenia są dłuższe niż wskazane w ust.10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia.

1) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi

2) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,.

12.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 11 Zamawiający obowiązany jest umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

1) Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

13.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykaże zasadność takiej zapłaty

14.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

15.  Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w ust. 11 lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż  5 % wartości niniejszej Umowy będzie stanowić podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy,

16.  Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

3) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego                          zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu   Podwykonawcy,

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę

6) okres gwarancji, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar umownych,

17.  Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej i przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a następnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

18.  Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

§ 7

- Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie po wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem kosztorysów nakładczych stanowiących załącznik nr…………. do niniejszej umowy.

- Wykonawca na 3 dni przed terminem zakończenia robót określonym w § 2 ust. 1  powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości przystąpienia do odbioru robót.

- Z czynności odbioru strony sporządza protokół odbioru robót.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad nie później niż do dnia określonego w § 2;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - może odstąpić od umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do odrębnego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o usunięciu wad i gotowości do odbioru zakwestionowanych robót. Koszty przystąpienia do odbioru takich robót ponosi Wykonawca.

5. Za termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania przez obie strony bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót określonych w § 1.

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

- Ogółem wartość przedmiotu umowy wynosi:

- netto ………………PLN

(słownie:……………………………………..…………………. i 00/100 PLN );

-  podatek od towarów i usług  VAT  …….. PLN

(słownie……………………………………………………….….i 00/100 PLN );

- brutto: ....................... PLN.

słownie......................................................................................... i 00/100 PLN )

w tym:

2.1. za zadanie nr 1

- netto ………………PLN

(słownie:……………………………………..…………………. i 00/100 PLN );

-  podatek od towarów i usług  VAT  …….. PLN

(słownie……………………………………………………….….i 00/100 PLN );

- brutto: ....................... PLN.

słownie......................................................................................... i 00/100 PLN )

2.2. za zadanie nr 2

- netto ………………PLN

(słownie:……………………………………..…………………. i 00/100 PLN );

-  podatek od towarów i usług  VAT  …….. PLN

(słownie……………………………………………………….….i 00/100 PLN );

- brutto: ....................... PLN.

słownie......................................................................................... i 00/100 PLN )

2.3. za zadanie nr 3

- netto ………………PLN

(słownie:……………………………………..…………………. i 00/100 PLN );

-  podatek od towarów i usług  VAT  …….. PLN

(słownie……………………………………………………….….i 00/100 PLN );

- brutto: ....................... PLN.

słownie......................................................................................... i 00/100 PLN )

2.4. za zadanie nr 4

- netto ………………PLN

(słownie:……………………………………..…………………. i 00/100 PLN );

-  podatek od towarów i usług  VAT  …….. PLN

(słownie……………………………………………………….….i 00/100 PLN );

- brutto: ....................... PLN.

słownie......................................................................................... i 00/100 PLN )

2.5. za zadanie nr 5

- netto ………………PLN

(słownie:……………………………………..…………………. i 00/100 PLN );

-  podatek od towarów i usług  VAT  …….. PLN

(słownie……………………………………………………….….i 00/100 PLN );

- brutto: ....................... PLN.

słownie......................................................................................... i 00/100 PLN )

2.6. za zadanie nr 6

- netto ………………PLN

(słownie:……………………………………..…………………. i 00/100 PLN );

-  podatek od towarów i usług  VAT  …….. PLN

(słownie……………………………………………………….….i 00/100 PLN );

- brutto: ....................... PLN.

słownie......................................................................................... i 00/100 PLN )

2.7. za zadanie nr 7

- netto ………………PLN

(słownie:……………………………………..…………………. i 00/100 PLN );

-  podatek od towarów i usług  VAT  …….. PLN

(słownie……………………………………………………….….i 00/100 PLN );

- brutto: ....................... PLN.

słownie......................................................................................... i 00/100 PLN )

2.8. za zadanie nr 8

- netto ………………PLN

(słownie:……………………………………..…………………. i 00/100 PLN );

-  podatek od towarów i usług  VAT  …….. PLN

(słownie……………………………………………………….….i 00/100 PLN );

- brutto: ....................... PLN.

słownie......................................................................................... i 00/100 PLN )

2.9. za zadanie nr 9

- netto ………………PLN

(słownie:……………………………………..…………………. i 00/100 PLN );

-  podatek od towarów i usług  VAT  …….. PLN

(słownie……………………………………………………….….i 00/100 PLN );

- brutto: ....................... PLN.

słownie......................................................................................... i 00/100 PLN )

zgodnie z § 1 ust. 2 umowy - kosztorysami nakładczymi Wykonawcy, które stanowią  załączniki od nr 1 do nr 9 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 wynika z załączonych kosztorysów nakładczych, stanowiących 9 załączników od nr 1 do nr 9 do niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury za cały przedmiot umowy będą końcowe protokoły odbioru robót oddzielne na każde zadanie, obustronnie podpisane przez Wykonawcę oraz od strony Zamawiającego przez kierownika Sekcji Technicznej i Inwestycji oraz Inspektorów nadzoru.

- Płatność z tytułu wykonania robót budowlanych, dokonana będzie za zrealizowane roboty budowlane w ciągu  60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego oryginału faktury, na rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego faktury w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez obie Strony protokołu z odbioru robót.

- W sytuacji wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego z terminem określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w ust. 4. Jednocześnie ustala się, że Zamawiający nie będzie dokonywał korekt błędnie wskazanego terminu płatności na fakturze w trybie "noty korygującej" - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania tych korekt wewnętrznie w swoich urządzeniach księgowych.

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajacego płatności w terminie określonym w ust. 4 Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

§ 9

- Wykonawca udziela  Zamawiającemu  …… miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy określony w §1ust.1.

- Wykonawca dokona na własny koszt przeglądu gwarancyjnego przedmiotu umowy w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym. Ostatni przegląd nie później niż 14 dni przed upływem okresu gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca dokonuje na własny koszt przeglądów konserwacyjnych wykonanych instalacji, robót budowlanych.

- Po wykonanym przeglądzie gwarancyjnym przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały i zainstalowane urządzenia, wystawione przez ich wytwórców.

- W razie wystąpienia w okresie trwania gwarancji wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy telefonicznie na nr…….. potwierdzając drogą elektroniczną  na nr e-mail…………. Panu/Pani……………………………	 niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia.

- W razie niespełnienia powyższego warunku, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy, spowoduje usunięcie usterek na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

- W terminie 14 dni od daty upływu gwarancji strony dokonają odbioru pogwarancyjnego oraz sporządzą listę usterek, które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ramach udzielonej gwarancji, w terminie ustalonym przez strony, jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru pogwarancyjnego. Wykonanie prac usunięcia usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru robót pogwarancyjnych.

- Wszelkie koszty związane z gwarancją ponosi Wykonawca.

§ 10

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania stosownych prac objętych umową.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 ,

- w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek lub wad  licząc od upływu terminu na usuniecie usterki lub wady w okresie gwarancji określonego w § 9 ust 7.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych określonych w ust 2 pkt „b” z należnego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej określonej w ust. 2 pkt. a) i c ) powyżej na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego. Płatność kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania noty przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto tj. ......................... zł (słownie:................................

w formie: .............................................................

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez  Zamawiającego  za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%

wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po

upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia , zabezpieczenie wraz z powstałymi

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową

wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 12

- Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, na które nie mają, wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe wykonanie umowy. W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 14 dni, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od umowy, o ile nie podejmą decyzji o dalszej realizacji umowy. Jeżeli Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości. Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od dobrej woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na nie.

- Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót, które są spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności przez:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowanego odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, dokumentów odbiorowych, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

3) zmiany terminu i sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania i odbioru robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

e) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie objętych dokumentacją projektową stanowiącą cześć opisu przedmiotu zamówienia

4)zmiana obowiązującej stawki VAT;

4. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany  niniejszej umowy w przypadku:

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot  i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy  i/ lub Zamawiającego skutkująca nie możliwością realizacji przedmiotu umowy;

2) powstanie nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą” ), grożące rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;

5. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu  stron i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy z powodu okoliczności, o  których  mowa w art. 145 ustawy P. z. p.

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane – pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem.

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, a także nie może zbywać ani obciążać wierzytelności przysługujących mu z niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. 2015 poz.2164).

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  – 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Każdy egzemplarz ma moc oryginału.

ZAMAWIAJĄCY                                    				     WYKONAWCA